# WZÓR

# UMOWA

DZP-362/161/2021

W dniu …………………………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Włodzimierza Czyżkowskiego – Zastępca Kanclerza, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr BP-015–0-383/2020 z dnia 01.09.2020 r.,

a

……………………………  z siedzibą w…………………. przy ul. ………….. - będącym płatnikiem VAT, posiadającym NIP: ………………………, REGON: ………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, zarejestrowanym w CEIDG lub KRS pod nr …………………….. (wydruk z właściwego rejestru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) reprezentowanym  przez:

…………………………………….,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Mokotowskiej 16/20 w Warszawie w zakresie przebudowy i modernizacji sal wykładowych na IV piętrze oraz bezpieczeństwa pożarowego”, zwanej dalej „Dokumentacją”, oraz do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, na zasadach i warunkach określonych 
w Umowie.

- Dokumentacja zostanie wykonana w oparciu o warunki i zasady opisane w Umowie i w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 oraz zgodnie z Ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, umiejętnościami oraz najlepszą praktyką projektową.

- Wykonawca powinien możliwe najpełniej poznać, zrozumieć i ocenić potrzeby Zamawiającego w zakresie przedmiotu Umowy oraz dążyć do ich zaspokojenia.

- Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialną za koordynację wykonania umowy po stronie Zamawiającego jest Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.

- Do nadzoru nad realizacją umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wyznacza pracownika jednostki organizacyjnej wskazanej wyżej, którym jest: p. …………………… , nr tel.: ……………..,
adres e-mail: ………………………………….. .

§ 2 Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowiązań, oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych Umową.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców za zgodą Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca poda (o ile już są znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej informacje dotyczące podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo lub projekt jej zmian, przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany a także umowę o podwykonawstwo w przypadku zmiany terminu zapłaty.

- Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnych Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować w umowach z podwykonawcami zasady płatności analogiczne do wynikających § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu nie później niż do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, otrzymaną od podwykonawcy/ podwykonawców, listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz podwykonawców wynagrodzeń za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym usługi, informację  o sporach dotyczących wynagrodzenia lub oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia, pod rygorem kary, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o kary umowne, o których mowa w § 10  ust. 1 pkt 4 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody spowodowane w majątku Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wypłacone przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

§ 3 Etapy prac i terminy realizacji

- Strony ustalają, że Dokumentacja będąca przedmiotem Umowy będzie wykonywany w etapach określonych szczegółowo w OPZ:

- etap 1:

- opracowanie Projektu budowlanego,

- odbiór Projektu budowlanego przez Zamawiającego;

- etap 2:

- wykonanie Projektów wykonawczych dla wszystkich branż,

- wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

- wykonanie projektów akustyki i aranżacji wnętrza sal wykładowych, projektu wyposażenia w meble i niezbędne urządzenia, projektu wyposażenia w system instalacji audiowizualnych, projektu adaptacji części istniejącej związanego 
z przebudową sal, scenariusza pożarowego wraz z matrycą sterowań, instrukcji pożarowej, instrukcji eksploatacji w zakresie sal wykładowych,

- odbiór w/w dokumentacji przez Zamawiającego;

- etap 3:

- sprawowanie nadzoru autorskiego wraz z udziałem z wykonawcą robót budowlanych w odbiorze Inwestycji.

- Wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

- Realizacja Umowy będzie zgodna z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, zwanym dalej „Harmonogramem”.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia etapy Dokumentacji łącznie 
z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w terminie 28 tygodni od dnia podpisania Umowy 
w tym:

- etap 1  – 14 tygodni od daty podpisania Umowy;

- etap 2 – 14 tygodni od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

- Terminy, o których mowa w ust. 4, nie obejmują czynności odbiorowych przez Zamawiającego, o  których mowa w § 5.

- Termin nie uwzględnia czynności związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę.

- Nadzory autorskie (etap 3) będą wykonywane w okresach prowadzenia robót budowlanych, których łączny czas jest przewidywany na około 12 miesięcy, nie dłużej niż do 31.12.2023 r. Wykonawca zobowiązuje się do odbycia co najmniej dwóch nadzorów autorskich w ciągu miesiąca – w terminach ustalonych z Zamawiającym - podczas realizacji robót budowlanych oraz usuwania wad w dokumentacji na bieżąco podczas realizacji robót.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego, w formie aneksu, w związku wydłużeniem terminu zakończenia realizowanych robót budowlanych.

- Tydzień określony w niniejszej umowie oznacza 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

§ 4 Współpraca Stron przy wykonywaniu Dokumentacji

- Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy niezbędne materiały i informacje oraz udzielić odpowiedzi na zapytania Wykonawcy niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy Strony spotykać się będą na spotkaniach koordynacyjnych, co najmniej raz w miesiącu.

- Narady koordynacyjne lub inne spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą Stron w formie telekonferencji lub za pomocą innych środków komunikacji.

- Na 3 dni robocze przed każdym spotkaniem koordynacyjnym Wykonawca przekaże raport z postępu prac, zwracając szczególną uwagę na wskazanie potencjalnych przeszkód w terminowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo zwołania dodatkowych spotkań, jeżeli któraś ze Stron uzna to za niezbędne. Ze względu na uwarunkowania terminów postępem prac, 
o dokładnym terminie spotkania Wykonawca będzie powiadamiany co najmniej tydzień przed określoną datą spotkania.

- Zamawiający wyznacza osoby:

- Rafał Chojnacki;

- Małgorzata Firkowska,

które będą uczestniczyły w uzgadnianiu prac nad Dokumentacją, naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach oraz będą dokonywały odbiorów wykonanych etapów Dokumentacji.

- Proponowane rozwiązania projektowe, na każdym etapie wykonywania Przedmiotu Umowy, podlegają konsultacji z Zamawiającym. Zamawiający może przekazać dodatkowe wytyczne 
i instrukcje co do proponowanych rozwiązań, jednak niesprzeczne z OPZ oraz Ofertą, jak też wiedzą projektową i przepisami prawa. Wytyczne i instrukcje powinny być przekazane w terminie pozwalającym na ich uwzględnienie przy wykonywaniu kolejnego etapu Przedmiotu Umowy i nie mogą zmieniać rozwiązań projektowych uzgodnionych we wcześniejszych etapach.

§ 5 Odbiory

- Akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego podlega Dokumentacja lub jej część określona w § 3 ust.1 pkt 1-2.

- Strony ustalają następujący tryb odbioru Dokumentacji:

- miejscem odbioru Dokumentacji lub jej części będzie siedziba Zamawiającego – Biuro Techniczne Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujące się w oficynie „Pod Wizytkami” przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie;

- Wykonawca będzie dostarczał Dokumentację (w 1 egz. w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD) etapami, w terminach określonych w § 3 ust. 4;

- Zamawiający przystąpi do czynności sprawdzenia przekazanego etapu Dokumentacji, które zakończy w terminie określonym w Harmonogramie podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego albo zwrotem Dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru;

- Wykonawca w terminie  określonym w Harmonogramie odniesie się do uwag Zamawiającego;

- po poprawieniu określonego etapu Dokumentacji Wykonawca ponownie przedłoży ją Zamawiającemu do sprawdzenia (w 1 egz. w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD);

- Zamawiający przystąpi ponownie do sprawdzenia etapu przekazanej Dokumentacji, które zakończy w terminie określonym w Harmonogramie;

- w przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, zwróci on Dokumentację Wykonawcy do ponownej korekty. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych poprawi Dokumentację i dostarczy ją ponownie Zamawiającemu;

- przekroczenie przez Wykonawcę terminów wynikających z czynności odbiorowych opisanych w pkt. 3-7 spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy;

- przy odbiorze Dokumentacji lub jej części Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej Dokumentacji. Dokumentami potwierdzającymi czynności odbioru poszczególnych etapów Dokumentacji będą protokoły zdawczo-odbiorcze, przygotowane przez Wykonawcę, podpisane przez Strony, tzn. upoważnionych do sprawdzenia Dokumentacji przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, przy czym Zamawiający jest zobowiązany do podpisania tego protokołu z zachowaniem terminów określonych w pkt. 3-7. W przypadku braku takiego podpisu Zamawiającego w określonym terminie oraz niepodania na piśmie przyczyn odmowy odbioru poszczególnych etapów Dokumentacji, Wykonawca będzie upoważniony do podpisania protokołu jednostronnie 
i w takim przypadku dany etap Dokumentacji będzie uznany za odebrany.

- Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji na danym etapie Wykonawca w terminie 7 dni przekazuje:

- Projekt budowlany – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach 
w wersji elektronicznej na CD. W przypadku wprowadzenia zmian do Projektu budowlanego w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę Projektant dostarczy dodatkowo jeden egzemplarz dokumentacji z tymi zmianami. Ponadto Projektant zobowiązany jest do zeskanowania oryginalnego egzemplarza Projektu budowlanego zatwierdzonego przez właściwy Wydział Architektury (egz. nr 1 lub nr 2) i przekazania go Zamawiającemu w formacie pdf.;

- Projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania – w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 3 egzemplarzach dla wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD;

- Przedmiary robót z podziałem na branże - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD;

- Kosztorys inwestorski z podziałem na branże - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD.

- Wersję elektroniczną Dokumentacji Wykonawca wykona w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk:

- pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i .pdf;

- pliki graficzne: rozszerzenie: .dwg i .pdf;

- arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie: .xls i .pdf;

- kosztorysy i przedmiary: rozszerzenie: .xls, .ath., kst. i .pdf.

- Do Dokumentacji każdego etapu, Wykonawca dołącza oświadczenie, że:

- Dokumentacja jest kompletna, została wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa;

- zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji jest identyczna z wersją papierową;

- przenosi bezwarunkowo i nieodwołalnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
w tym prawa zależne, do wykonanej Dokumentacji na zasadach określonych w § 6 Umowy.

- Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji na każdym etapie zostanie potwierdzony protokołem odbioru danego etapu podpisanym przez Strony. Podpisanie protokołu jest podstawą do wystawienia faktury za dany etap.

- Brak uzyskania akceptacji Dokumentacji będzie miał ten skutek, że w przypadku konieczności dokonania w niej poprawek lub powtórzenia czynności przez Wykonawcę w celu dostosowania tej Dokumentacji do wymagań Zamawiającego, wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca i nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6 Prawa autorskie

- W świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), Wykonawca z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do danej części Dokumentacji, zwanej dalej „Utworem”, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części – wytwarzania egzemplarzy  przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego cześć utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie Utworu do pamięci komputera;

- w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie  Utworu na stronach internetowych, nadawanie Utworu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Utworu umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;

- tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów opartych na projekcie budowlanym w celu opracowania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót oraz wszelkich innych projektów szczegółowych;

- prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji całości Utworu oraz jego poszczególnych części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian takich jak: przebudowa, rozbudowa, remont, adaptacja, modernizacja itp.;

- prawo do swobodnego używania i korzystania z całości Utworu oraz jego poszczególnych elementów dla celów realizacji  Inwestycji.

- Wykonawca i Zamawiający uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim, bez konieczności pozyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, na korzystanie z Utworu lub jego poszczególnych elementów, w celu realizacji Inwestycji oraz do tworzenia 
i rozpowszechnienia utworów zależnych na zasadach określonych w  ust. 1 powyżej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych materiałach lub wydawanych oświadczeniach związanych z Utworem autorów Utworu, jednakże jeżeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyżej materiałach lub oświadczeniach będzie wynikało, że autorstwo Utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiający wskaże autorów Utworu.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworu o pola niewymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca i Zamawiający w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienione w Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworu na niewymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony Utwór.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o sposobie oraz formie wykorzystania 
i rozporządzania Utworem lub jego częścią.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
z tytułu ewentualnego naruszenia przez niego ich praw autorskich, zarówno majątkowych, jak 
i osobistych, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji i rozporządzanie przez Zamawiającego Dokumentacją, 
w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich.

§ 7 Zespół Wykonawcy

- Wykonawca zapewnia przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach oraz w liczbie pozwalającej na prawidłowe i rzetelne wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………………………….

- Koordynator odpowiada za działanie osób w zespole, jak za działania i zaniechania własne, bez względu na rodzaj stosunku łączącego koordynatora z tymi osobami.

§ 8 Wynagrodzenie

- Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy określone w Ofercie z dnia …………….r., stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem wynosi ……………. zł brutto, w tym:

- kwota netto wynosi: ……………… zł (słownie złotych: ………………………………... ../100);

- należny podatek VAT wynosi 23%, tj.  ………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….../100).

- Rozliczenia finansowe za wykonaną Dokumentację, będą odbywały się w następujący sposób:

- po opracowaniu i odbiorze przez Zamawiającego etapu 1 będzie realizowana płatności 
w wysokości 40 % Wynagrodzenia, tj. ……………………. zł brutto;

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę Zamawiający będzie realizował płatność 
w wysokości 10 % Wynagrodzenia, tj. ……………………. zł brutto;

- po opracowaniu i odbiorze przez Zamawiającego etapu 2 będzie realizowana płatności 
w wysokości 40 % Wynagrodzenia, tj. ……………………. zł brutto;

- za nadzory autorskie (etap 3) Zamawiający będzie realizował płatność w wysokości 10 % Wynagrodzenia, tj. ………………….. zł brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt. 1-3 zawiera wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 6 Umowy.

- Wynagrodzenie za etapy 1-2 będzie płatne po wykonaniu każdego z etapów, z uwzględnieniem § 5 Umowy.

- Wynagrodzenie za etap 3 będzie płatne jednorazowo, po zakończeniu robót budowlanych 
i odbiorze inwestycji.

- W przypadku braku realizacji Inwestycji wynagrodzenie za etap 3 nie zostanie zapłacone przez Zamawiającego.

- Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr .. …. …. …. …. …. …., na podstawie faktury wystawionej w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (etap 1 i 2).

- Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi.

- Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

- W przypadku niezapłacenia należności przez Zamawiającego w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego.

- Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wpłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że:

- jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;

- rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 7, jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685), zwanym dalej „Wykazem”, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS).

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika od towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 7, w terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług lub wykreślenia jego rachunku z Wykazu.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w  ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony za względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.

§ 9 Rękojmia i Gwarancja

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady jakościowe i prawne Dokumentacji bez względu na odbiór Dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jakościowe i prawne przedmiotu Umowy ustaje po upływie 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu 3.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, rękojmia za wady fizyczne i prawne przysługuje za wykonaną i odebraną część Dokumentacji i ustaje po upływie …. miesięcy od dnia  zakończenia odbioru Dokumentacji.

- Jeżeli po dokonanym odbiorze Dokumentacji, a w trakcie trwania okresu rękojmi, zostaną stwierdzone błędy lub braki w Dokumentacji, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie, ale nie krótszy niż 5 dni roboczych i nie dłuższy niż 21 dni roboczych. W przypadku nieusunięcia błędów lub braków w ustalonym terminie, Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia ustawowe z tytułu rękojmi.

- Postanowienia ust. 1- 4 nie wyłączają roszczeń, o których mowa w art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Dokumentacji, której okres obowiązywania jest równy okresowi rękojmi.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno–budowlanymi.

§ 10 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu Dokumentacji w odniesieniu do terminów określonych 
w Harmonogramie – w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad Dokumentacji stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust. 1  za każdy dzień zwłoki;

- niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3, 8 i 10 - w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo;

- zwłoki w usunięciu wad Dokumentacji w ramach rękojmi lub gwarancji - w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie, chyba że odstąpienie będzie spowodowane przyczynami, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kar umownych jest niższa niż wysokość poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia kwot naliczonych i należnych kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę bez zastrzeżeń.

- Suma kar umownych naliczonych danej Stronie nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących
należności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy.

§ 11 Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego - Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – w terminie kolejnych 30 dni;

- Wykonawca nie kontynuuje prac przez kolejne 30 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie wzywającego do podjęcia prac w terminie 7 dni od otrzymania pisma (z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) – w terminie kolejnych 30 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu;

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości albo zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- przedstawiona Dokumentacja zawiera błędy lub braki oraz Wykonawca był co najmniej dwukrotnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia tych samych błędów lub braków – w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ostatnim z wezwań.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru danego etapu Umowy, w terminie 30 dni od daty odmowy odbioru.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie po zakończeniu etapu, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, oznacza częściowe odstąpienie od Umowy tj. od etapów następujących po ostatnim zakończonym etapie. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za zakończone i odebrane etapy, a Zamawiający jest właścicielem odebranej Dokumentacji, jak i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do odebranego Dokumentacji.

- Zamawiający może zrezygnować z realizacji określonych prac przez Wykonawcę. W takim przypadku strony ustalą wartość prac, które nie będą realizowane i pomniejszą wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający uwzględni jednak uzasadnione koszty Wykonawcy związane z pracami, z których zrezygnowano, poniesione przed pisemnym poinformowaniem przez Zamawiającego o rezygnacji z tych prac.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w zakresie etapu 3 ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Wykonawca – pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do właściwego wykonywania Umowy ze wskazaniem istniejących nieprawidłowości – w dalszym ciągu nie wykonuje Umowy należycie i stan taki trwa co najmniej 30 dni.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca – pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do właściwego wykonywania Umowy ze wskazaniem istniejących nieprawidłowości – w dalszym ciągu nie wykonuje Umowy należycie i stan taki trwa co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu – w terminie kolejnych 60 dni.

§ 12 Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności wszelkich danych, które uzyskał przy wykonaniu Umowy, chyba, że ujawnienie takiej informacji będzie wymagane na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub informacja taka jest informacją publicznie dostępną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty udostępnione przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. W szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielać informacji 
o Inwestycji przedstawicielom mediów. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie i przed udostępnieniem żądanych informacji i /lub dokumentów przekazać kopię takiej decyzji Zamawiającemu, oraz skonsultować z Zamawiającym dalszy tok postępowania w sprawie. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po zrealizowaniu przedmiotu Umowy bezterminowo.

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem w wysokości 5 % Wynagrodzenia, co stanowi kwotę …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………….. .../100).

- Zabezpieczenie zostaje wniesione w pieniądzu. Dokument wniesienia Zabezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadku należytego wykonania Umowy 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Umowa zostanie uznana przez Zamawiającego za należycie wykonaną w dniu zakończenia  Etapu 3. Pozostała część kwoty Zabezpieczenia, tj. 30 % Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona część Zabezpieczenia zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dni po upływie okresu rękojmi który ustala się na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu 3, jednak nie później niż do dnia 15.01.2027 r. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu nienależytej realizacji zobowiązań Projektanta w okresie rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku przedłużającego się terminu realizacji Umowy i/lub wzrostu Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na odpowiednią ilość dni i/lub odpowiednią większą wartość Wynagrodzenia.

§ 14 Porozumiewanie się Stron

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 Strony uznają dzień ich otrzymania od operatora pocztowego/kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem, dzień odmowy odbioru przesyłki lub dzień następujący po dniu upływu terminu awizowania przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Zamawiającego:

Uniwersytet Warszawski – Biuro Techniczne

Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Telefon:  22 55 22 531

e-mail:   inwestycje@adm.uw.edu.pl, malgorzata.firkowska@adm.uw.edu.pl

Wykonawcy

Imię i Nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………………

Fax: ……………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..

- Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 15  Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- KRS/CEIDG;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

- Oferta z dnia ………………..;

- Harmonogram prac;

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca				Zamawiający