WZÓR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR DZP-362/173/2021

W dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:

…………………………………. – ………………………………………….., działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………………………….udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia ……………. r.,

a

.................................................................................................................................................................................

będącym płatnikiem VAT, NIP: ................................................, REGON: ………………..…............................

odpis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy

zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

została zawarta niniejsza Umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont instalacji sygnalizacji pożaru, polegający na wymianie wyeksploatowanych jonizacyjnych czujek dymu na czujki optyczne w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (dalej zwanej „BUW”) przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie,  zwany dalej robotami.

- Zamówienie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje projekt oraz uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych remontu instalacji sygnalizacji pożaru, opisanego w § 1 ust. 1, demontaż czujek jonizacyjnych, ich utylizację, dostawę i montaż nowych, nieużywanych czujek optycznych wraz z gniazdami, wykonaniem towarzyszących robót, robót instalacyjnych i programistycznych w istniejącym systemie Sygnalizacji Systemu Pożarowego i EBI oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeglądów wynikających z wymagań gwarancji.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, tj. opis przedmiotu zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z wykazem czujek jonizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie wymiany wyeksploatowanych czujek jonizacyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.) oraz specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 w zakresie rozmieszczenia i montażu czujek dymu (zwanej dalej „dokumentacją”).

Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punku widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, że roboty objęte projektem nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

- wykonania inwentaryzacji całości systemu sygnalizacji pożaru,

- uzgodnienia projektu remontu instalacji sygnalizacji pożaru, opisanego w § 1 ust. 1 z Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- dostawy urządzeń do miejsca instalacji, ich rozładunku,

- demontażu zamontowanych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie czujek jonizacyjnych dymu,

- utylizacji zdemontowanych czujek zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.),

- montażu nowych czujek optycznych wraz z gniazdami,

- wykonania wymaganych zmian w oprogramowaniu istniejącej centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru,

- wykonania wymaganych zmian w oprogramowaniu systemu nadzoru EBI,

- przeprowadzenia próbnego zadymienia każdej z nowo instalowanych czujek, potwierdzonego protokołem,

- wykonania dokumentacji powykonawczej, uzgodnionej z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zawierającej zinwentaryzowaną całość systemu sygnalizacji pożaru oraz z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, testami, dopuszczeniami i certyfikatami,

- świadczenia serwisu gwarancyjnego urządzeń w okresie gwarancji,

- przekazania dokumentacji powykonawczej (dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz na nośniku CD), składającej się z dokumentacji projektowej, materiałowej, odbiorowej oraz protokołów utylizacji zdemontowanych czujek jonizacyjnych dymu,

- przekazania dokumentacji technicznej urządzeń z instrukcjami obsługi, konserwacji 
i eksploatacji w języku polskim,

- wykonania wszelkich niezbędnych prac po zakończeniu robót montażowych przy instalacji 
i doprowadzenia budynku oraz pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu.

- W trakcie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia umownego, do:

- właściwej organizacji robót, w szczególności do wykonania szczelnego (przeciwpyłowego)  zabezpieczenia terenu, na którym będą prowadzone roboty, zabezpieczenia wykładzin i mebli przed zapyleniem,

- zabezpieczenia zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania robót,

- bieżącego usuwania zdemontowanych elementów z terenu budynku,

- ochrony środowiska zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb,

- zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania robót.

- Koszty wynikające z nieprawidłowych działań w zakresie, o którym mowa w ust. 5 ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy po stronie Zamawiającego jest Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”.

- Do nadzoru nad realizacją Umowy przez Wykonawcę Zamawiający wyznacza pracownika jednostki organizacyjnej wskazanej wyżej, którym jest: pan Łukasz Skorupka nr tel. 668 316 624, adres e-mail: lukasz.skorupka@adm.uw.edu.pl

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.).

- Zamawiający, z chwilą odbioru dokumentacji, nabywa prawo własności egzemplarzy i nośników, na których Wykonawca przekazał dokumentację, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo do korzystania, powielania i udostępniania osobom trzecim dokumentacji projektowej (tj. dokumentacja techniczno-ruchowa, rysunki budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbędnym na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontów oraz innych celów niezbędnych do administrowania budynkiem.

- W przypadku, gdy w ramach realizacji Umowy w zakresie dokumentacji powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.), Wykonawca z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do dokumentacji bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolnymi technikami egzemplarzy utworu, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, 
w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Jeżeli dokumentacja stanowi program komputerowy, Wykonawca, z chwilą przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, w tym kodu źródłowego, na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, a w szczególności:

- trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego;

- tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian układu lub jakichkolwiek innych zmiany w programie komputerowym;

- rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu programu komputerowego lub jego kopii;

- zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek utworu oraz rozporządzania 
i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych 
w niniejszej Umowie.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania praw zależnych do dokumentacji i do zezwalania na wykonywanie tych praw na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 11 lub 12, z chwilą przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy po zawarciu Umowy powstaną nowe pola eksploatacji dokumentacji nieznane w dniu zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na takich nowych polach eksploatacji, na zasadach analogicznych, jak określone w Umowie.

- Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio wyposażonym stanowisku komputerowym. Wykonanie zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przyjęcia dokumentacji.

- Wykonawca i Zamawiający uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim, bez konieczności pozyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, na korzystanie z utworu lub jego poszczególnych elementów, w celu realizacji  przedmiotu Umowy oraz do tworzenia i rozpowszechnienia utworów zależnych na zasadach określonych w  ust. 11 powyżej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych materiałach lub wydawanych oświadczeniach związanych z utworem autorów utworu, jednakże jeżeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyżej materiałach lub oświadczeniach będzie wynikało, że autorstwo utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiający wskaże autorów utworu.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola eksploatacji niewymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca i Zamawiający w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienione w Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji utworu na niewymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony utwór.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o sposobie oraz formie wykorzystania i rozporządzania dokumentacją lub jego częścią.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia przez niego ich praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji i rozporządzanie przez Zamawiającego dokumentacją, w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich.

§ 2

- Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni na podstawie Umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca lub/i podwykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia robót lub rozpoczęcia wykonywania na terenie robót czynności określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy (jeżeli czynności te nie będą wykonywane wraz z rozpoczęciem robót) zatrudni na czas realizacji Umowy osoby, o których mowa w ust. 1.

- Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca lub/i podwykonawca zatrudni te osoby na czas realizacji zamówienia (Umowy) w okresie wykonywania czynności określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy oświadczenia Wykonawcy lub/i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy wraz z wykazem tych osób, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy pod rygorem możliwości odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada  Wykonawca. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub/i podwykonawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia przesłania żądania drogą elektroniczną, zobowiązany jest do przedłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 4 pod rygorem możliwości odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 4 i oświadczeń, o których mowa w ust. 5, będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 11 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w wykazie osób, o którym mowa w ust. 4. Zmiana osób, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy będzie możliwa na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.  Zmiany osób stają się skuteczne po pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego i otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji. Zamawiający akceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowane nowe osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej Umowy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego, a podstawą nawiązania stosunku pracy proponowanych osób, wykonujących czynności określone w ust. 1 będzie umowa o pracę. Zmiana osób dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu skutkuje zmianą załącznika nr 3 do niniejszej Umowy i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy.

§ 3

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca poda  (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane – załącznik nr 7 do Umowy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zawarcia Umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę Umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień do wykonywania powierzonych mu robót w ramach niniejszej Umowy. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie robót lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców z terenu robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci z terenu robót w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawcy zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy zgodnie z ust. 12 wraz z częścią dokumentacji wykonania robót określonych w projekcie Umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zgłasza w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespełniającej wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż określony w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy. W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w drugim zdaniu uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców.

- Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnych Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do wyrażenia zgody przez Zamawiającego zgodnie z ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 8 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż do 14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz podwykonawców wynagrodzeń za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty, informację o sporach dotyczących wynagrodzenia pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 7 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody spowodowane w mieniu Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo.

§ 4

      - Nie później niż do dnia rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami zawartymi w IBP BUW osób wykonujących czynności, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy pod rygorem możliwości odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. Oświadczenie powinno być zgodne ze wzorem IBP BUW.

- Z uwagi na realizację robót w obiekcie czynnym, pomieszczenia będą udostępniane Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem.

§ 5

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia jej podpisania, tj. do dnia …. …. 2022 r., w tym termin opracowania projektu wykonawczego wraz z kosztorysem to 31 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ….…. .2022

§ 6

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania robót lub usług  objętych niniejszą
umową, w szczególności, że posiada:

- aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz

- aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczeń technicznych.

§ 7

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, ustalone na kwotę wraz z należnym podatkiem VAT ................................................... zł, zwane w treści Umowy „wynagrodzeniem”.

(słownie: ................................................................................................................................złotych).

Cena netto …………… zł (słownie:..................................................................................... złotych).

Obowiązujący podatek VAT w wysokości …....% tj. (liczbowo) - …………………… zł.

- W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót wynikających ze szczegółowego zakresu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z wartością materiałów i urządzeń oraz pozostałymi kosztami robót i usług wynikających z § 4 niniejszej Umowy.

§ 8

- Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób:

- Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi do wysokości 90% wynagrodzenia umownego,

- pozostałe 10% wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu usunięcia wad 
i usterek stwierdzonych w trakcie procedury odbiorowej przez komisję odbioru końcowego.

- Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie:

- faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, w ciągu 7 dni od podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót, usunięciu wad 
i usterek i protokolarnym ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.

- Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury, konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………. .

- Wykonawca potwierdza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w ust. 7  jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.

- Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony 
w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”.

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego 
o wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego.

- Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.

- Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy  z wykonania Umowy.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia  Wykonawcy za odebrane roboty  jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 17, Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy równą podwójnej wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami potwierdzonego w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu lub potwierdzeniem dokonania zapłaty.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i należnego na podstawie Umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczeń.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez inspektora nadzoru, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 23, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 23, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartych z nimi umów może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu złożenia przez Wykonawcę rozliczenia robót.

- Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych przysługują im odsetki w wysokości ustawowej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

- Rozliczenie za niewykonaną część zamówienia (ograniczenie zakresu robót) zostanie wyliczona na podstawie protokołu robót zaniechanych, zatwierdzonego przez obie strony Umowy i będzie skutkować zawarciem aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

- Złożenie faktury bez wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową dokumentów  nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę: ……..… zł (słownie: ………………………………………………/100)

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostaje wniesione w formie: …………………………..

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania robót lub usług.

- W przypadku należytego wykonania robót 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę robót i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część kwoty, tj. 30% pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  Wykonawcy.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy Strony przewidują kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości:

- za  zwłokę w rozpoczęciu robót - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,

- za zwłokę w terminowym realizowaniu całego przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień przekroczenia terminów określonych w § 5 niniejszej Umowy,

- za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez osobę sprawującą nadzór techniczny,

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 11 niniejszej Umowy – w wysokości 3.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za brak zgłoszenia podwykonawcy w wysokości 10 000,00 zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę,

- za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 18 niniejszej Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

- za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie wykazu osób oraz oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy i oświadczeń o, których mowa w § 2 ust. 5 Umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,

- za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek,

- za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robót przed przedstawieniem Zamawiającemu Umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca lub jej projektu – w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki przypadek, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze -w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, potwierdzony przez Komisje odbioru,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wartości robót objętych tą gwarancją lub rękojmią za każdy dzień zwłoki potwierdzony przez Zamawiającego,

- za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
- w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:

- za zwłokę w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne (kara umowna zaliczalna).

§ 11

      - Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ……………….,00 zł i będzie je kontynuował przez cały czas trwania Umowy. Nieprzedłużenie ubezpieczenia stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej Umowy bez terminu wypowiedzenia. Kopia polisy poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy i zostanie złożona Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust 2 pkt 4 Umowy.

      - Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmuje także szkody wyrządzone działaniem tych osób.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24.-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 
oraz na wykorzystane materiały i urządzenia od podpisania protokołu odbioru końcowego <zgodnie z ofertą Wykonawcy – nie krócej niż 24 miesiące>.

- Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie narusza praw Zamawiającego wynikających  
z rękojmi, ale dotyczyć będzie zakupionych materiałów i urządzeń.

- Serwisowanie instalacji i urządzeń odbywać się będzie w ramach gwarancji. Serwis będzie obejmował obsługę zainstalowanych urządzeń, wszystkie czynności wymagane gwarancją, inne niezbędne czynności serwisowe zapewniające sprawne funkcjonowanie instalacji.

- Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwe urządzenie na nowe                           w terminie 1 dnia od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego, które może zostać skierowane do Wykonawcy w dowolnej formie: drogą elektroniczną na adres……………………………………………………… lub pod numerem telefonu: ……………………………………….. .

Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 13

Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

§ 14

      - Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 5 Umowy, o ile wynika to z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 5 Umowy,

- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 2 ust. 5 Umowy, w terminie 30 dni od dnia następnego po upływie terminu określonego w wymienionych postanowieniach Umowy,

- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 7 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie podwykonawców bez zgody Zamawiającego,

- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni od dnia wymienionego w § 4 ust. 1 Umowy,

- zachodzą okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 26 Umowy, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w wymienionym postanowieniu Umowy,

- Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, i nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni, w terminie 30 dni od dnia następnego po upływie terminu 3 dni,

- zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do postanowień art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

      - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego wyłącznie z tytułu wykonanej części Umowy.

§ 15

Wykonawca może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót w terminie 7 dni od dnia odmowy odbioru robót.

§ 16

            - W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym na koszt strony, w terminie ustalonym z Zamawiającym,

- uprzątnie teren robót, zlikwiduje zaplecze i zabierze niewbudowane materiały, w terminie ustalonym z Zamawiającym.

2.Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu robót oraz dokonania odbioru robót w toku i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty.

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności:

- zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

- zmiana wynagrodzenia ryczałtowego związanego z ograniczeniem zakresu robót, z zastrzeżeniem, że wartość ograniczenia zakresu robót nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi na warunkach określonych w § 2 niniejszej Umowy,

- zmiana danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

- zmiana podwykonawcy – w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby na warunkach określonych w § 3 niniejszej Umowy,

- przerwa w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych od Wykonawcy, np. w szczególności w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego na podstawie przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji wprowadzonych przez władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz władze jednostek organizacyjnych uczelni takich jak np. stan zagrożenia epidemicznego lub wprowadzenie stanu wyjątkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Poza przypadkami opisanymi w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 21

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

2. Załączniki do Umowy stanowiące integralną część:

Załączniki:

      - Odpis z KRS/wydruk z CEIDG

      - Opis przedmiotu zamówienia

      - Wykaz osób

      - Formularz oferty

      - Dokument zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      - Polisa ubezpieczenia OC

      - Lista podwykonawców.

ZAMAWIAJĄCY				              	    WYKONAWCA

Załącznik nr 3

………...……………….……

Wykonawca

Dotyczy postępowania nr DZP-361/173/2021 na: „Wymiana jonizacyjnych czujek dymu na czujki optyczne w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie”

OŚWIADCZENIE 
o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy wraz z wykazem tych osób:

WYKAZ PRACOWNIKÓW
 którzy będą wykonywać czynności przy realizacji usługi:

| LP | Imię i nazwisko | Zakres czynności wykonywanych przez daną osobę | Podstawa do dysponowania daną osobą np. umowa o pracę na pełny etat /inna |
| --- | --- | --- | --- |

| ………………, data: ………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| miejscowość |  |  |  |
|  |  |  | .................................................................. |
|  |  |  | podpis Wykonawcy |